Návrh smlouvy

Smlouva o dílo č. …………

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami :

1.   Objednatel : 		Statutární město Liberec

Zastoupený :

- ve věcech smluvních :

- ve věcech technických :

se sídlem :  nám. Dr.E.Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59

Bankovní spojení :

IČO :   00262978

DIČ : CZ00262978

2.	Zhotovitel :

Zastoupený :

- ve věcech smluvních :

- ve věcech technických :

se sídlem :

Bankovní spojení :

IČO :

DIČ :

- PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veřejnou            zakázku : „Demolice objektu ul ……………………………………… v

Liberci “ v rozsahu poptávky objednatele a nabídky              zhotovitele ze dne …………… :

- vytyčení inženýrských sítí před zahájením demolice

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací vč.zajištění příslušných dopravních opatření a dopravního značení

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště

- případné pronájmy a zábory pozemků

- odpojení výše uvedeného objektu od všech inženýrských sítí dle požadavků a vyjádření jednotlivých správců vč. zajištění případných přeložek těchto sítí podle požadavků jednotlivých správců v rámci plnění díla, vč. předání sítí zpět jednotlivým správcům zápisem (zápisy o souhlasu se zpětným převzetím sítí jednotlivými správci budou součástí převzetí dokončeného díla)

- realizace demolice objektu výše uvedeného podle podmínek demoličních výměrů příp. stanovených podmínek jednotlivých vyjádření správních orgánů (např. OŽP MML, správců sítí, OD SML atd.)

- zajištění příslušných DZPS vč.příp.nutných statických posudků a postupu provádění bouracích prací podle potřeb realizace odstranění objektu

- konečné terénní úpravy vč.kompletních úprav zabezpečení terénu dotčených dílem

Zhotovitel musí nakládat se všemi odpady, které při demolici vzniknou, dle zákona č. 185/2001 Sb.O odpadech v plném znění a souvisejících právních předpisů. Inženýrské sítě a jejich přípojky – tj. kanalizační, vodovodní, elektro, plynové a parní musí být odpojeny a zabezpečeny ve standardním ukončení ve spolupráci s příslušnými správci sítí a zařízení.

Aktuální vyjádření všech správců inženýrských sítí a zařízení vč.záboru zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

Zhotovitel pro vlastní plnění zakázky prokazatelně zajistí uzávěry komunikací, zvláštní užívání (pokud bude pro způsob demolice potřeba) a dále zajistí prokazatelně informování majitelů sousedních nemovitostí, případně dalších subjektů, jejichž práva mohou být prováděním díla dotčena.

Po ukončení demoličních prací budou provedeny terénní úpravy a terén bude zahumusován v běžných parametrech pro výsadbu zeleně příp. podle požadavků vydaných v rozhodnutí (SÚ, OŽP atd.).

Stavbou se rozumí dodávky a práce dle schválené projektové dokumentace včetně příslušných kontrolních zkoušek, revizních zpráv a ostatních dokladů, které jsou nutné pro úspěšné předání a provozování předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných norem ČSN a projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme na základě protokolu zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby (dále jen protokol)a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. V protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání provedeného díla a datum odstranění vad a nedodělků se provede v dohodnutém termínu dle předávacího protokolu a obě zúčastněné strany potvrdí jejich odstranění (protokol o odstranění vad a nedodělků).

- Kvalitativní parametry

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace splňují české příp. evropské normy a zákonné předpisy. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech :

Zahájení stavby: do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do :……………………………

Dokončení stavby: celé dílo bude dokončeno v rozsahu bodu I. (Předmět smlouvy) nejpozději do 60 dní od zahájení stavby, včetně předání dokladů prokazující dokončení předmětu díla.

Příloha: časový harmonogram postupu prací.

Místo plnění : Liberec , ul. ……………………………………………………………………………….

- CENA

- Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách

dle této smlouvy za cenu určenou rozpočtem, který tvoří     nedílnou součást této smlouvy a činí :

CENA BEZ DPH ………………………………………………………………………… Kč

DPH 20% ……………………………………………………………………………………… Kč

____________________________________________

CENA CELKEM VČETNĚ DPH ……………………………………………… Kč

- Cena díla dle uvedeného rozpočtu je cena pevná a nejvýše

přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržené kvality a parametry díla a zajištěním všech dokladů, předpisů a podkladů, které musí zhotovitel zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení.

3) Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 	   úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech

rizik a vlivů během provádění díla.

4) Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si

vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do

smluvního vztahu přímo s dodavateli energetických a

telekomunikačních zdrojů a inženýrských sítí.

5) Nejvýše přípustnou cenu nabídky lze překročit pouze za

těchto podmínek :

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací

české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahranič-

ním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz,

stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna

pouze v souvislosti se změnou DPH danou změnou legislativy.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky ve dvou splátkách, na základě vystavené fakturace.

Objednatel uhradí zhotoviteli 90% z celkové ceny díla po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, zbývajících 10% z celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění veškerých vad a nedodělků vyplývajících z protokolu uvedených v zápise o předání a převzetí díla do 10-ti dnů ode dne potvrzeného předávacího protokolu oběma stranami.

- V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

- Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů

- Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 30 dní ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobou objednatele (technickým dozorem) zhotoviteli.

- STAVENIŠTĚ

- předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpo-

vědných zástupců obou smluvních stran. Dodavatel je povinen při přejímce staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla a je-li prosto práv třetích osob.

- Hranice obvodu předaného staveniště jsou pro zhotovitele

Závazné.

- ZÁRUKY ZA DÍLO

- Dodavatel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu,

kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.

- Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo ode dne jeho protoko-

lárního předání objednateli.

- Termín a postup při odstraňování vad zjištěných při předání a

převzetí díla – zhotovitel dodrží termín k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem,faxem,elektronickou poštou), pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

- Termín a postup při odstraňování vad v záruce – zhotovitel

dodrží termín k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např.dopisem,faxem,elektro- nickou poštou)a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- Zhotovitel povede na stavbě stavební deník počínaje dnem přev-

zetí staveniště a konče předáním díla bez vad a nedodělků objednateli.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni svoje připomínky a požadavky k provádění díla zapisovat do stavebního deníku. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

- Pokud se některá ze smluvních stran nevyjádří k zápisu do 3

pracovních dní, má se za to, že se zápisem souhlasí.

- Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů,

které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

  - PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- Dodavatel dosáhne dokončení díla v den úspěšného dokončení

přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá bez vad a nedodělků.

- O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol, ve kterém

budou sepsány vady a nedodělky, které nebrání v užívání a datum jejich odstranění.

- Dodavatel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení

dokumentaci skutečného provedení díla a další doklady dle zadávacích podkladů a příslušných odstavců této smlouvy o dílo

(např.zápisy o souhlasu se zpětným převzetím a provedením odpojení IS jednotlivými správci, doklady o likvidaci odpadů, doklady o úhradě spotřebovaných energií v rámci ZS o provádění stavby, doklady o předání díla příslušným správcům veřejné zeleně, komunikací, V.O. atd.). Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole zmocněnci objednatele pro výkon stavebního dozoru.

  - SMLUVNÍ POKUTY

V případě, že zhotovitel nedodrží některou z níže uvedených  podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu v plně uvedené výši :

- Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení stanoveného termínu

zahájení a termínu dokončení celého díla /předání díla/, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od této smlouvy a faktickému neprovádění a neprovedení díla do termínu pro dokončení celého díla, uhradí objednateli nad rámec smluvních pokut z prodlení při zahájení díla, smluvní pokutu 700.000,-Kč.

- Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15 dnů

od předání díla, nebude-li v protokole o předání a převzetí díla uvedeno jinak, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč/den, ne však více než 10% ceny díla bez DPH.

- Dojde-li ze strany zhotovitele k nedodržení nástupu ve sjednaném termínu k odstranění reklamované vady (případně vad, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem.

- Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

- V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 2,5 promile z neplacené částky za každý den prodlení.

- Zhotovitel akceptuje právo objednatele na náhradu škody nezanikající zaplacením smluvní pokuty.

  - PRODLOUŽENÍ LHŮTY PLNĚNÍ

Dodavatel je povinen dílo dokončit ve stanovené lhůtě uvedené ve  smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin :

a)neplnění závazků ze smlouvy na straně zadavatele

b)pozastavení prací z důvodů na straně zadavatele (které nejsou

důsledkem neplnění závazku dodavatelem)

c)v důsledku vyšší moci.

  - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele

a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlou-

vy. Za tímto účelem je uzavřena pojistná smlouva č. ………………………………

u ………………………………………………………………………………………………

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi

osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na pro-

vádění předmětného díla,a to po celou dobu realizace,tzn. do

převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody

způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo

majetku,tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majet-

ku (např.vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí)

nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně

uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu

platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených

při výkonu činnosti třetí osobě min.ve výši …………………… Kč a na škody

vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů

určených k zabudování do díla s včetně zařízení staveniště, a to v

plné výši dohodnuté ceny díla.

  - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy o dílo v

případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém a

finančním harmonogramu postupu prací : zahájením díla-stavby, o

více jak 15 dní od oboustranného podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze

strany vybraného zhotovitele.

  - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze

písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.

- Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele

vůči zhotoviteli.

- Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími

účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro

optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět

změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení

investičních nebo provozních nákladů nebo případně ke zkvalit-

nění či dalšímu zhodnocení celého díla nebo jeho části.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá

strana obdrží 2 vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních

stran.

Přílohy : - cenová nabídka – oceněný výkaz výměr

- přehled subdodavatelů

- harmonogram postupu prací

- technicko-technologické postupy demoličních a

ostatních prací

V Liberci : ………………………………………………..

………………………………………………………………			 …………………………………………………………    	   objednatel			    		  zhotovitel