Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Šimonovice po projednání

schvaluje

návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu Šimonovice.

Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování

Pokračovat v tvorbě návrhu nového územního plánu obce Šimonovice v těchto etapách:

Postup pořizování

- Tvorba návrhu ÚP pro společné jednání

- Společné jednání

- Úprava návrhu ÚP po společném jednání

- Dohodovací řízení s dotčenými orgány (DO) k upravenému návrhu ÚP

- Posouzení návrhu ÚP krajským úřadem

- Veřejné projednání návrhu ÚP

- Námitky a připomínky veřejnosti a	stanoviska DO k částem, které byly od společného jednání změněny

- Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek (dále jen „návrhy“) uplatněných k veřejnému projednání

- Stanoviska dotčených orgánů k návrhům

- Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání *

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., (posuzování vlivů na životní prostředí)

- Vydání ÚP v zastupitelstvu obce

*Dojde-li na základě uplatněných námitek a připomínek veřejnosti k podstatné úpravě návrhu ÚP (podstatnou úpravou je například přidání zastavitelné plochy), bude muset být vypsáno opakované veřejné projednání. Opakovaných veřejných projednání může být i několik. Postup pořizování by vypadal takto:

- Opakované veřejné projednání návrhu ÚP

- Námitky a připomínky veřejnosti a stanoviska DO k částem, které byly od veřejného projednání změněny

- Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek (dále jen „návrhy“) uplatněných k veřejnému projednání

- Stanoviska DO k návrhům

- Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., (posuzování vlivů na životní prostředí)

- Vydání ÚP v zastupitelstvu obce

Důvodová zpráva

Magistrát města Liberec, jako pořizovatel nového územního plánu obce Šimonovice (dále jen „nový územní plán“), v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, předkládá návrh rozhodnutí o dalším postupu v pořizování nového územního plánu.

Podle ustanovení § 56 stavebního zákona, je-li při zpracování a projednávání návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu. Protože tato lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce Šimonovice k územnímu plánu se datuje ode dne 8. 4. 2013, pořizovatel předává tento návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu.

Dosavadní postup v pořizování nového územního plánu od posledního rozhodnutí zastupitelstva obce Šimonovice (dále jen „zastupitelstvo obce“).

Dne 5. 3. 2012 zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu. V souvislosti s tím byli vyzváni vlastníci nemovitostí v obci a občané obce k podávání návrhů na změnu do nového územního plánu v termínu od 3. 4. 2012 do 30. 5. 2012. Po té pořizovatel posoudil jednotlivé žádosti a svým stanoviskem je předložil k rozhodnutí zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce o jednotlivých žádostech rozhodovalo dne 15. 10. 2012. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání územního plánu a v termínu od 10. 12. 2012 do 9. 1. 2013 je projednal s dotčenými orgány a veřejností. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce jej schválilo usnesením č. 35/2013 dne 4. 3. 2013 a následně je přeschválilo usnesením č. 36/2013 ze dne 8. 4. 2013. Nyní je na pořadí výběr projektanta, který následně zahájí práce na tvorbě nového územního plánu, které budou pokračovat dle výše uvedeného postupu pořizování.

Nový územní plán musí být vydán nejpozději do 31. 12. 2020. Nebude-li do této doby nový územní plán vydán, tak stávající územní plán pozbude platnosti a v území se bude rozhodovat podle hranice intravilánu z roku 1966.